4

Форма № 1
Мониторинг исполнения муниципальной программы по состоянию на 01.01.2026 г.
 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа Кировской области 
на 2021 – 2034 годы»       
	№ п/п
	Содержание мероприятия в соответствии с  муниципальной программой
	Стадия выполнения мероприятия, (%)
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Причина неисполнения мероприятия

	
	
	
	Источник финансирования
	План

2025
	Фактически освоенный

объем финансирования
2025
	

	
	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа Кировской области на 2021 – 2034 годы»
	100
	Всего
	4479,3
	4479,3
	

	
	
	
	областной бюджет
	3874,1
	3874,1
	

	
	
	
	бюджет муниципального

округа
	605,2
	605,2
	

	1
	Содержание и ремонт системы водоснабжения
	100
	Всего
	3990,3
	3990,3
	

	
	
	
	областной бюджет
	3466,55
	3466,55
	

	
	
	
	бюджет муниципального

округа
	523,75
	523,75
	

	2
	Содержание и ремонт системы теплоснабжения
	100
	Всего
	459,0
	459,0
	

	
	
	
	областной бюджет
	407,55
	407,55
	

	
	
	
	бюджет муниципального

округа
	51,45
	51,45
	

	3
	Содержание ремонт системы водоотведения
	100
	Всего
	30,0
	30,0
	

	
	
	
	областной бюджет
	0
	0
	

	
	
	
	бюджет муниципального

округа
	30,0
	30,0
	


Исполнитель: Мохирева Светлана Викторовна                      
Телефон 8 83333 2-14-47
Подпись исполнителя _______________
13.02.2026

Форма № 2
Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Богородского муниципального округа Кировской области на 2021 – 2034 годы»
за 2025 год                                                           
	№ 

п/п
	Вид программы, наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей
	Уровень достижения показателя, %
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному *
2024
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	План 

2025
	Факт
2025
	
	

	
	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа Кировской области на 2021-2034 годы»
	
	
	
	
	
	

	1
	Доступность для населения коммунальных услуг
	%
	89,8
	91
	92,8
	102,0
	

	2
	Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть
	%
	15,8
	15
	31,8
	47,2
	количество фактических аварийных ситуаций превысило прогнозное количество ввиду изношенности водопроводных сетей

	3
	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
	%
	11,9
	11
	12,1
	90,9
	Высокий износ теплоизоляции на тепловых сетях

	4
	Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло и водоснабжения
	шт.
	0,5
	0,49
	0,52
	94,2
	количество фактических аварийных ситуаций превысило прогнозное количество ввиду изношенности водопроводных сетей


_____________________________

* Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.
P (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом, %) = (102+47,2+90,9+94,2)/4 * 100 % = 83,6 %

УФ (уровень финансирования МП в целом, %) = 4479,3 тыс. руб. / 4479,3 тыс. руб. *100% = 100 %
Э (оценка эффективности реализации МП) = (P +УФ) / 2 = (83,6 % + 100 %) / 2 = 91,8 % 

Так как значение показателя Э от 80% и выше – муниципальная Программа эффективна

Исполнитель: Мохирева Светлана Викторовна                      
Телефон 8 83333 2-14-47

Подпись исполнителя _______________

                                                                                                                                                                      Форма № 3
Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2026 г
Наименование муниципальной программы: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Богородского муниципального округа Кировской области на 2021 – 2034 годы»                                                               
Исполнитель: Отдел по вопросам архитектуры, строительства и жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа 
	№

п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации Богородского муниципального округа
	25.03.2025
	134
	Изменение финансирования мероприятий

	2
	Постановление администрации Богородского муниципального округа
	11.09.2025
	373
	Добавление мероприятий

	3
	Постановление администрации Богородского муниципального округа
	29.12.2025
	552
	Изменение финансирования мероприятий


Исполнитель: Мохирева Светлана Викторовна                      
Телефон 8 83333 2-14-47

Подпись исполнителя _______________


