Форма № 2

Мониторинг исполнения муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025 год

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа кировской области на 2023-2027годы»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы |  | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования |  | План 2024 г. | Фактически освоенный объем финансирования 2024 г. | Причина неисполнения мероприятия |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа Кировской области на 2023 – 2027 годы» |  |  | всего | ## 6 726,2 | ## 6 434,7 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 212,1 | 120,7 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | ## 6 514,1 | ## 6 314,0 |  |
| Оплата э/э по водонапорным башням |  |  | всего | ## 3 595,7 | ## 3 128,8 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | ## 3 595,7 | ## 3 128,8 |  |
| Заработная плата |  |  | всего | ## 176,8 | ## 176,8 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | ## 176,8 | ## 176,8 |  |
| Ремонт водопроводных сетей, ремонт скважин |  |  | всего | ## 1 333,7 | ## 1 646,7 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | ## 1 333,7 | ## 1 646,7 |  |
| Приобретение насосов |  |  | всего | 121,7 | 121,7 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 121,7 | 121,7 |  |
| Установка водопроводных насосов |  |  | всего | ## 128,5 | ## 128,5 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | ## 128,5 | ## 128,5 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Ошлань |  |  | всего | ## 51,4 | ## 25,4 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 40,0 | 17,9 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | ## 11,4 | ## 7,5 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Ухтым |  |  | всего | ## 40,6 | ## 21,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 39,8 | 20,2 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | ## 0,8 | ## 0,8 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Рождественское |  |  | всего | ## 48,1 | ## 14,9 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 16,5 | 14,9 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | ## 31,6 | ## 0 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Лобань |  |  | всего | ## 16,2 | ## 5,7 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 10,5 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | ## 5,7 | ## 5,7 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в д.Таранки |  |  | всего | ## 27,5 | ## 12,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 27,5 | 12,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | ## 0 | ## 0 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Хороши |  |  | всего | ## 42,8 | ## 32,9 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 15,0 | 15,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | ## 27,8 | ## 17,9 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Караул |  |  | всего | ## 14,9 | ## 14,9 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 14,7 | 14,7 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | ## 0,2 | ## 0,2 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в д. Туманы |  |  | всего | ## 20,0 | ## 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 19,2 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | ## 0,8 | ## 0 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Верховойское |  |  | всего | ## 14,0 | ## 14,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 14,0 | 14,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | ## 0 | ## 0 |  |
| Зарплата административно-управленческого персонала |  |  | всего | ## 1 030,9 | ## 1 030,9 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | ## 1 030,9 | ## 1 030,9 |  |
| Составление смет, опред. нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии |  |  | Всего | ## 48,5 | ## 48,5 |  |
|  |  |  | областной бюджет | ## 0 | ## 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 48,5 | 48,5 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Спасское |  |  | Всего | ## 14,9 | ## 12,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | ## 14,9 | ## 12,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |

Ардашева Светлана Васильевна ______________

Телефон 8 83333 2-14-40

14.02.2025

Форма № 4

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* 2023 | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План 2024 | Факт 2024 |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 40,3 | 12,0 | 40,2 |  | 29.9 |
| 1.2 | Количество аварий и инцидентов в год на 1 км. сетей организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения свыше нормативного | шт | 0,48 | 0,5 | 0,9 |  | 55,6 % |
| 1.3 | Отремонтировано водопроводных сетей | км. | 0 | 1,0 | 0 |  | 0 |

Р (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом, %) = (29,9 + 55,6+0)/3 = 28,5 %

УФ (уровень финансирования МП в целом, %) = 6434,7 / 6 726,2 *100% = 95,7%

Э (оценка эффективности реализации МП) = (Р+УФ)/2 = (28,5% + 95,7 %) / 2 = 62,1 %

Так как значение показателя Э от 60%-80 % - муниципальная Программа требует корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности

Ардашева Светлана Васильевна ____________________

Телефон 8 83333 2-14-40

14.02.2025

Форма № 5

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2025

Наименование муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы»

Ответственный исполнитель: управление жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 23.04.2024 | 160 | Увеличение финансирования мероприятий программы |
| 2 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 24.06.2024 | 212 | Увеличение финансирования мероприятий программы |
| 3 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 17.12.2024 | 469 | Увеличение финансирования мероприятий программы |
| 4 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 27.12.2024 | 504 | Увеличение финансирования мероприятий программы |

Ардашева Светлана Васильевна   _____________

Телефон 8 83333 2-14-40

14.02.2025