АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО                                                  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2025                                                                                                           № 544

пгт Богородское

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Богородского муниципального округа Кировской области на 2026-2035 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст.23 и ст.26, Федеральным законом от 20.03.2025г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требовании к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселении, муниципальных округов, городских округов», решением Думы Богородского муниципального округа от 19.12.2025 № 14/76 «О бюджете Богородского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»,  руководствуясь постановлением администрации Богородского муниципального округа от 13.11.2025 № 452 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Богородского муниципального округа Кировской области», администрация Богородского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Богородского муниципального округа Кировской области на 2026-2035 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Богородского муниципального округа:

от 13.05.2020 № 160 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2020-2024 годы»;

от 27.11.2025 № 479 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа на 2023-2027 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Богородского муниципального округа, начальника управления жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Богородского муниципального округа Кировской области и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» munbog.gosuslugi.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 года.

Глава Богородского

муниципального округа     А.С. Соболева

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Богородского муниципального округа

от 29.12.2025       №  544

Муниципальная программа

«Комплексное развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры  Богородского муниципального округа Кировской области на 2026-2035 годы»

пгт Богородское

2025

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры  Богородского муниципального округа Кировской области на 2026-2035 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее-Программа) | Администрация Богородского муниципального округа Кировской области |
| --- | --- |
| Исполнитель муниципальной программы | Отдел земельно–имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа |
| Соисполнители Программы | Управление финансов, отдел экономики прогнозирования и муниципальных услуг администрации Богородского муниципального округа, в соответствии с полномочиями определенными Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Богородского муниципального округа Кировской области |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Цели Программы | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями. Повышение уровня доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. |
| Задачи Программы | снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения; увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения; оборудование пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, соответствующих новым национальным стандартами; обеспечение автобусных маршрутов остановочными автопавильонами и посадочными площадками; обеспечение населения, проживающего в населенных пунктах муниципального округа регулярным автобусным сообщением с административным центром муниципального округа. |
| Целевые показатели эффективности реализации Программы | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения, км.; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и уличной дорожной сети (УДС), км. количество обустроенных автомобильных павильонов и остановочных площадок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вблизи образовательных организаций шт. доля пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, соответствующих новым национальным стандартам %. доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа % |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2026-2035 годы. Этапы реализации программы не выделяются. В ходе реализации программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат соответствующей корректировке. |
| Объемы ассигнований Программы | общий объем финансирования программы в период 2026-2028г.г. составит-65094000,00руб., в т.ч. областной бюджет –42982500,00руб., бюджет муниципального округа –22111500,00 руб. 2026 год – 27174100,00руб., в т. ч.: - областной бюджет – 20882500,00 руб.; - бюджет муниципального округа – 6291600,00 руб.; 2027 год – 18856600,00 руб., в т.ч.: - областной бюджет – 11050000,00 руб.; - бюджет муниципального округа-7806600,00 руб.; 2028 год – 19063300,00руб., в т.ч.: - областной бюджет – 11050000,00 руб.; - бюджет муниципального округа –8013300,00 руб. 2029 год –0,00 руб., в т.ч.: - областной бюджет – 0,00 руб.; - бюджет муниципального округа 0,00 руб., 2030 год – 0,00 руб., в т.ч.: - областной бюджет – 0,00 руб.; - бюджет муниципального округа – 0,00 руб., 2031 год – 0,00 руб., в т.ч.: - областной бюджет – 0,00 руб.; - бюджет муниципального округа – 0,00 руб., 2032 год – 0,00 руб., в т.ч.: - областной бюджет – 0,00 руб.; - бюджет муниципального округа – 0,00 руб., 2033 год – 0,00 руб., в т.ч.: - областной бюджет – 0,00 руб.; - бюджет муниципального округа – 0,00 руб., 2034 год – 0,00 руб., в т.ч.: - областной бюджет – 0,00 руб.; - бюджет муниципального округа – 0,00 руб., 2035 год – 0,00 руб., в т.ч.: - областной бюджет – 0,00 руб.; - бюджет муниципального округа – 0,00 руб., |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | По результатам 2035 года должны быть достигнуты следующие показатели: уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 84,5 %; протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения составит 30 км; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 171,744 км, в т.ч. уличная дорожная сеть (УДС) – 88,014 км. количество обустроенных автомобильных павильонов и остановочных площадок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вблизи образовательных организаций составит – 2 шт. доля пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, соответствующих новым национальным стандартам составит - 100%. снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа до – 0,08% |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Площадь округа 1440,1 кв. км., население на 01.01.2025 года 3058 тыс. человек, средняя плотность 2,6 чел/кв.км. Центр округа поселок городского типа Богородское находится в 127 км по автодороге от города Кирова, в 65 км от пристани Медведок на р. Вятке и в 73 км от железнодорожной станции Зуевка.

Территорию муниципального округа, общей площадью 1441,21 кв.км., образуют территории поселка городского типа Богородское и подчиненных ему административно следующих населенных пунктов: деревня Бошары, село Верховойское, деревня Ворсик, село Караул, деревня Лаптево, село Лобань, деревня Митроки, деревня Мухачи, село Ошлань, хутор Привольный, село Рождественское, деревня Рябины, деревня Сарапулы, село Спасское, деревня Таранки, деревня Туманы, село Ухтым, деревня Ходыри, село Хороши, деревня Чирки.

Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры Богородского муниципального округа Кировской области является дефицит средств в местном бюджете и низкий объем выделяемых субсидий из областного бюджета на реализацию полномочий муниципального округа по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа. Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание существующей сети автомобильных дорог, не соблюдаются предельные межремонтные сроки и сроки капитального ремонта автомобильных дорог.

Комплекс работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог является одним из наиболее важных условий для обеспечения сохранности автомобильных дорог, повышения безопасности движения, долговечности, надежности автомобильных дорог, сооружений, расположенных на дороге, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования денежных средств, которые выделяются на нужды дорожного хозяйства.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящаяся в ведении Богородского муниципального округа, составляет 171,744 км, решение Думы Богородского муниципального округа   от 19.12.2025 № 14/86 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области по состоянию на 01.12.2025»

Из-за отсутствия на территории муниципального округа железных дорог, водного и воздушного транспорта, все грузовые и пассажирские перевозки производятся только автомобильным транспортом.

Также к проблемам развития дорог в муниципальном округе относятся следующие факторы:

низкие темпы развития сети автомобильных дорог усугубляют проблемы в социальной сфере;

отсутствие на большинстве автомобильных дорог УДС асфальто-бетонного покрытия создает низкий уровень благоустройства и проблемы в передвижении по населенным пунктам в весенне-осенний период

дефицит необходимого объёма финансирования для содержания и развития сети автомобильных дорог Богородского муниципального округа;

растущие затраты на строительные материалы.

Для решения вышеуказанных проблем требуется увеличение объемов по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и инфраструктурных объектов, что может быть решено за счет увеличения бюджетного финансирования, а также за счет эффективного управления расходованием средств финансирования.

Основной проблемой, препятствующей дальнейшему развитию транспортного комплекса, является убыточность перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Пассажирооборот снижается. При этом основную долю граждан, пользующихся услугами транспорта, составляют лица пожилого возраста и социально незащищенные граждане, не имеющие возможности воспользоваться альтернативными транспортными услугами. Процент доходности пассажирских перевозок ежегодно падает.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы, сроков и этапов реализации                  Программы

2.1. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Богородского муниципального округа Кировской области на период до 2036 года, утвержденной решением Думы Богородского муниципального округа от 19.12.2025 № 14/85, программа соответствует приоритетам, установленным в Стратегии и направлена на развитие транспортной инфраструктуры, повышение уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса, увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующим нормативным требованиям. Развитие транспортной инфраструктуры, в том числе улично-дорожной сети, осуществляется в соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования муниципальных образований района.

2.2. Целью Программы является совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями. Повышение уровня доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

2.3. Задачи муниципальной программы.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие   задачи:

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения;

увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения;

оборудование пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, соответствующих новым национальным стандартам;

обеспечение автобусных маршрутов остановочными автопавильонами и посадочными площадками;

обеспечение населения, проживающего в населенных пунктах муниципального округа регулярным автобусным  сообщением с административным центром муниципального округа.

2.4.  Целевые показатели эффективности реализации Программы:

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации Программ

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя. | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 г | 2034 год | 2035 год |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Богородского муниципального округа Кировской области на 2026-2035 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомо-бильных дорог общего поль-зования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-женности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 89,6 | 89,4 | 89,0 | 88,7 | 88,4 | 88,0 | 87,0 | 86,0 | 85,0 | 84,5 |
| 2 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) | км | 3,5 | 6,5 | 13,0 | 16,0 | 19,0 | 22,0 | 25,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.: | км | 171,744 | 171,744 | 171,744 | 171,744 | 171,744 | 171,744 | 171,744 | 171,744 | 171,744 | 171,744 |
|  | содержание уличной дорожной сети; содержание дорог вне границ населенных пунктов | км км | 88,014 83,73 | 88,014 83,73 | 88,014 83,73 | 88,014 83,73 | 88,014 83,73 | 88,014 83,73 | 88,014 83,73 | 88,014 83,73 | 88,014 83,73 | 88,014 83,73 |
| 4 | Количество обустроенных автомобильных павильонов и остановочных площадок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вблизи образовательных организаций (нарастающим итогом) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Доля пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, соответствующих новым национальным стандартам %. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа % | % | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа позволит за период 2026-2035 улучшить состояние дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры  Богородского муниципального округа Кировской области.

2.5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

По результатам 2035 года должны быть достигнуты следующие показатели:

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 84,5 %;

протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения составит 30 км;

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 171,744 км, в т.ч. уличная дорожная сеть (УДС) – 88,014 км.

количество обустроенных автомобильных павильонов и остановочных площадок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вблизи образовательных организаций составит – 2 шт.

доля пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, соответствующих новым национальным стандартам составит - 100%.

снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного  сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа до  0,08%.

2.6. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы рассчитан на 10 лет (период с 2026 по 2035 годы). Этапы реализации программы не выделяются. В ходе реализации программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат соответствующей корректировке.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Программа «Комплексное развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры  Богородского муниципального округа Кировской области на 2026-2035 годы» направлена на реализацию мероприятий:

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на социально-значимых маршрутах Богородского муниципального округа и в связи с провозом льготных категорий граждан;

обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений :

повышение уровня доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта в разрезе муниципальных программ | Исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия нормативного акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Богородского муниципального округа | О внесении изменений в Программу | Отдел земельно – имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа | ежегодно |

5. Ресурсное обеспечение программы

Мероприятия программы реализуются за счет областного бюджета и бюджета муниципального округа.

Общий объем финансирования программы в период 2026-2035г.г. составит-65094000,00руб., в т.ч. областной бюджет –42982500,00руб., бюджет муниципального округа –22111500,00 руб.

В ходе реализации программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат соответствующей корректировке.

Ресурсное обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования и план реализации приведены в Приложении № 1.

6. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации Программы, с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

| Пэф = | n SUM Пi i=1 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | n |  |

Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации Программы, (%);

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы, (%);

n – количество показателей эффективности реализации Программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации Программы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации Программы (соответствующих единиц измерения);

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации Программы (соответствующих единиц измерения).

В случае если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф = Фф/Фпл х 100%, где:

Уф – уровень финансирования Программы в целом, (%);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий Программы, (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий Программы на соответствующий отчетный период, установленный Программой, (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации Программы производится по                формуле:

Пэф + Уф

Эпр = -----------------------, где:

2

Эпр – оценка эффективности реализации Программы, (%);

Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации            Программы, (%);

Уф – уровень финансирования Программы в целом, (%);

Для оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации Программы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 60% до 80%, то эффективность реализации Программы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 60%, то эффективность реализации Программы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации Программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации Программы, достигнуты.

Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных Программ Богородского муниципального округа Кировской области.

_____________

|  | Приложение № 1 к программе Ресурсного обеспечения муниципальной программы «Комплексное развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Богородского муниципального округа Кировской области на 2026-2035 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Лимит финансирования, руб. | Объемы финансирования (рубли) |  |  |  |  | Исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик |  |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| Муниципальная программа | Программа «Комплексное развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Богородского муниципального округа Кировской области на 2026-2035 годы» Всего, в том числе: | Всего | 65094000,00 | 27174100,00 | 18856600,00 | 19063300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 42982500,00 | 20882500,00 | 11050000,00 | 11050000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 22111500,00 | 6291600,00 | 7806600,00 | 8013300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма | 1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области. Всего, в том числе: | Всего | 60994000,00 | 25774100,00 | 17506600,00 | 17713300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 42982500,00 | 20882500,00 | 11050000,00 | 11050000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 18011500,00 | 4891600,00 | 6456600,00 | 6663300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Отдельное мероприятие | 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них . (АО «Вятавтодор) | Всего | 34542500,00 | 12218500,00 | 11162000,0 | 11162000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 34196000,00 | 12096000,00 | 11050000,00 | 11050000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 346500,00 | 122500,00 | 112000,00 | 112000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Отдельное мероприятие | 1.2.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Богородского муниципального округа Кировской области. | Всего | 17215636,92 | 4319736,92 | 6344600,00 | 6551300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 17215636,92 | 4319736,92 | 6344600,00 | 6551300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Отдельное мероприятие | 1.3. Мероприятия по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вблизи образовательных организаций (Обустройство пешеходного перехода на автомобильной дороге по ул. Учительская, пгт.Богородское-2026г.) | Всего | 1415000,00 | 1415000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 1400500,00 | 1400500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 14500,00 | 14500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма | 1.4. Осуществление дорожной деятельности в отношении уличной и дорожной сети (УДС) Богородского муниципального округа Кировской области. | всего | 130000,00 | 130000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 130000,00 | 130000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | В том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | 1.4.1. Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (монтаж, демонтаж) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Отдельное мероприятие | 1.4.2. Разработка: ПОДД (проект организации дорожного движения), технических паспортов а/ дорог, обследование мостов, диагностика а/дорог | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Отдельное мероприятие | 1.4.3. Ремонт а/дорог по ППМИ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт а/дороги по ППМИ (местный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Ремонт а/дороги по ППМИ (физ.лица) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Ремонт а/дороги по ППМИ (юр.лица и ИП) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Ремонт а/дороги (стройконтроль) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Отдельное мероприятие | 1.4.4 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт а/дорог; устройство, ремонт системы водоотвода и искусственных сооружений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Отдельное мероприятие | 1.4.5 Устройство недостающих остановочных, посадочных площадок и автопавильонов | Всего | 130000,00 | 130000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 130000,00 | 130000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма | 1.5 Капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформации и поврежденных покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов. | Всего | 7690863,08 | 7690863,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 7386000,00 | 7386000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 304863,08 | 304863,08 по согл 7396,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | 1.5.1. Ремонт автомобильной дороги по улице Шубникова в с.Ухтым (0,420 км.) | Всего | 945658,28 | 945658,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 944712,00 | 944712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 946,28 | 946,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Отдельное мероприятие | 1.5.2. Ремонт автомобильной дороги по улице Кирова в с.Караул (0,920 км.) | Всего | 2179874,48 | 2179874,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 2177694,00 | 2177694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 2180,48 | 2180,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Отдельное мероприятие | 1.5.3. Ремонт автомобильной дороги по улице Покровская в пгт. Богородское (0,425 км.) | Всего | 825953,11 | 825953,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 825127,00 | 825127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 826,11 | 826,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Отдельное мероприятие | 1.5.4. Ремонт автомобильной дороги по улице Луговая в пгт. Богородское (0,363 км.) | Всего | 703543,55 | 703543,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 702840,00 | 702840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 703,55 | 703,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Отдельное мероприятие | 1.5.5. Ремонт автомобильной дороги по улице Чапаева в пгт. Богородское (0,284 км.) | Всего | 552675,91 | 552675,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 552123,00 | 552123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 552,91 | 552,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Отдельное мероприятие | 1.5.6. Ремонт автомобильной дороги по улице Северная в пгт. Богородское (0,365 км.) | Всего | 707419,86 | 707419,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 706712,00 | 706712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 707,86 | 707,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Отдельное мероприятие | 1.5.7. Ремонт автомобильной дороги по улице Производственная в пгт. Богородское (0,355 км.) | Всего | 690283,57 | 690283,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 689593,00 | 689593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 690,57 | 690,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Отдельное мероприятие | 1.5.8. Ремонт автомобильной дороги по проезду от улицы 1Мая до улицы Профсоюзная в пгт. Богородское (0,287 км.) | Всего | 558490,28 | 558490,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 557931,00 | 557931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 559,28 | 559,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Отдельное мероприятие | 1.5.9. Ремонт автомобильной дороги по улице Новая в с.Верховойское (0,19 км.) | Всего | 526964,04 | 526964,04 в т.ч.по согл 229497,5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 229268,00 | 229268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 297696,04 | 297696,04,00 т.ч.по согл 229,50. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма | 2. Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным маршрутам | Всего | 4050000,0 | 1350000,00 | 1350000,00 | !350000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 4050000,00 | 1350000,00 | 1350000,00 | 1350000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | В том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | 2.1 Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным маршрутам | Всего | 4050000,00 | 1350000,00 | 1350000,00 | 1350000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 4050000,00 | 1350000,00 | 1350000,00 | 1350000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Отдельное мероприятие | 2.2 Приобретение бланков карт маршрутов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма | 3. Субсидия юр.лицам и ИП, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории Богородского муниципального округа Кировской области | Всего | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

___

____________