АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2025                                                                                                   № 556

пгт Богородское

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории населенных пунктов Богородского муниципального округа Кировской области на 2024-2028 годы»

В соответствии с постановлением администрации Богородского муниципального округа от 13.11.2025 № 452 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Богородского муниципального округа Кировской области», решениями Думы Богородского муниципального округа Кировской области от 19.12.2025 № 14/76 «О бюджете Богородского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», от 19.12.2025 № 14/77 «О внесении изменений в решение Думы Богородского муниципального округа от 20.12.2024 № 4/26  «О бюджете Богородского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» администрация Богородского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальную программу «Благоустройство территории населенных пунктов Богородского муниципального округа Кировской области на 2024-2028 годы», утвержденную постановлением администрации Богородского муниципального округа от 25.12.2020 № 463, с внесенными изменениями от 10.11.2025 № 449 (далее – Программа) изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Богородского муниципального округа:

от 10.11.2025 № 449 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории населенных пунктов Богородского муниципального округа Кировской области на 2024 – 2028 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                на первого заместителя главы администрации Богородского муниципального округа, начальника управления жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Богородского муниципального округа Кировской области и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» munbog.gosuslugi.ru..

5. Настоящее постановление вступает в законную силу после официального обнародования.

Глава Богородского

муниципального округа           А.С. Соболева

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Богородского муниципального округа

от 25.12.2020 № 463

(редакции постановления администрации Богородского муниципального округа

от 29.12.2025    № 556

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории населенных пунктов Богородского муниципального округа Кировской области

на 2024-2028 годы»

пгт Богородское

2025 год

ПАСПОРТ

Муниципальной Программы

«Благоустройство территории населенных пунктов Богородского муниципального округа Кировской области на 2024 – 2028 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Администрация Богородского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель муниципальной Программы | Сектор по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной Программы | Муниципальное казённое предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Богородского района Кировской области, ЦБС |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Цели муниципальной Программы | повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Богородского муниципального округа; совершенствование эстетического вида Богородского муниципального округа, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц населенных пунктов муниципального округа, активизации работ по благоустройству в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов Богородского муниципального округа; развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; |
| Задачи муниципальной Программы | организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории округа; приведение в качественное состояние элементов благоустройства; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; проведение дальнейших работ по установке светильников уличного освещения в населенных пунктах муниципального округа; оздоровление санитарной экологической обстановки в населенных пунктах округа, ликвидация свалок бытового мусора; оздоровление санитарной экологической обстановки в местах размещения ТБО; вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы | обкашивание сорной растительности; уборка аварийных деревьев; обслуживание уличного освещения; покупка светильников; уборка снега с административных зданий; ремонт тротуаров; ремонт памятников; ежегодное участие в реализации регионального проекта «Поддержка местных инициатив в Кировской области» (далее - ППМИ) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | 2024-2028 годы. Этапы реализации Программы не выделяются. |
| Объемы ассигнований муниципальной Программы | Общий объем ассигнований Программы составит 15 123,733 тыс. руб., из них по источникам финансирования: Иные внебюджетные источники – 199,2 тыс. руб. Средства областного бюджета -3 400,291 Бюджет муниципального округа – 11 524,242 тыс. руб., в том числе по годам: 2024 год – 4843,783 тыс. руб.; в том числе: Средства областного бюджета – 1277,351 тыс. руб. Бюджет муниципального округа – 3367,232 тыс. руб.; Иные внебюджетные источники – 199,2 тыс. руб. 2025 год – 6 569,75 тыс. руб., в том числе: Средства областного бюджета – 1 294,34 тыс. руб. Бюджет муниципального округа – 5 275,41 тыс. руб.; 2026 год – 2352,2тыс. руб., в том числе: Средства областного бюджета – 276,2 руб. Бюджет муниципального округа – 2076,0 тыс. руб.: 2027 год – 779,0тыс. руб., в том числе: Средства областного бюджета – 276,2 руб. Бюджет муниципального округа – 502,8 тыс. руб.: 2028 год – 579,0тыс. руб., в том числе: Средства областного бюджета – 276,2 руб. Бюджет муниципального округа – 302,8 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы | По результатам 2028 года должны быть достигнуты следующие показатели программы: обкашивание сорной растительности - 4500 кв.м.; уборка аварийных деревьев – 10 шт.; обслуживание уличного освещения -100%; покупка светильников -10 шт.; уборка снега с административных зданий – 9 шт; ремонт тротуаров – 1350 погонный метр (п.м.); ремонт памятников ежегодно – 10 шт. ППМИ ежегодно – 1 ед. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Реализация муниципальной Программы «Благоустройство территории населенных пунктов Богородского муниципального округа Кировской области на 2024 – 2028 годы» - необходимое условие успешного развития экономики Богородского муниципального округа и улучшения условий жизни населения.

На протяжении многих лет на территориях населенных пунктов проводилась работа по благоустройству и социальному развитию территории населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории муниципального округа имеется ряд проблем. Благоустройство территории поселений не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание территорий населенных пунктов. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора бытовых и промышленных отходов, освещение улиц в населенных пунктах округа.  В настоящее время уличное освещение составляет 10 % от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Богородского муниципального округа Кировской области с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

В рамках данной программы за 2024-2025 годы проделана следующая работа:

обкашивание сорной растительности – более 7500 кв. м. ежегодно;

уборка аварийных деревьев – убрано 30 деревьев (2024 -22, 2025 – 8);

обслуживание уличного освещения – пгт Богородское, с. Ошлань, с. Ухтым, с. Караул, с. Верховойское;

покупка светильников – приобретено 50 штук (2024 – 0, 2025 -50);

уборка снега с административных зданий – ежегодно с 9 административных зданий;

ремонт тротуаров -  3541 п. м. (2024 -1956п.м., 2025 – 1585п.м.);

ремонт памятников – 10, в том числе капитально 3: с. Ошлань, с. Караул, с. Рождественское (2024 -1, 2025 -2);

ППМИ: 2024 – 1 (с.Ошлань), 2025 – 1(с. Ошлань).

Несмотря на предпринимаемые меры, отдельные территории домовладений не содержатся надлежащим образом. Несвоевременный вывоз бытовых отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории муниципального округа.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется привлечение значительных денежных средств, участие в реализации мероприятий не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству территории муниципального округа необходимо использовать программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу создания неблагоприятной экологической обстановки, угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории муниципального округа, создания комфортных условий для проживания населения. При мобилизации финансовых и организационных ресурсов, выполнения мероприятий программы должны быть достигнуты результаты улучшения благоустройства территории муниципального округа.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов муниципального округа необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной Программы, сроков и этапов реализации муниципальной Программы

Муниципальная программа базируется на положениях:

Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Устава муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области.

Предметом особого внимания государства является проведение мероприятий в области благоустройства, которые представляют собой не только основу для развития экономики и социальной сферы, но и гарантию нормальной жизнедеятельности для нынешних и будущих поколений.
В настоящее время особенно актуальными для Кировской области и Богородского муниципального округа являются проблемы благоустройства.

2.1. Цели муниципальной Программы

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Богородского муниципального округа;

совершенствование эстетического вида Богородского муниципального округа, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц населенных пунктов муниципального округа, активизации работ по благоустройству в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов Богородского муниципального округа;

развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий.

2.2. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории округа;

приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

проведение дальнейших работ по установке светильников уличного освещения в населенных пунктах муниципального округа;

оздоровление санитарной экологической обстановки в населенных пунктах округа, ликвидация свалок бытового мусора;

оздоровление санитарной экологической обстановки в местах размещения ТБО;

вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

2.3. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной

Программы

| N п/п | Наименование Программы, наименование показателя | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### 1. | Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Богородского муниципального округа Кировской области на 2024 – 2028 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обкашивание сорной растительности | кв.м | 7500 | 7500 | 3500 | 4000 | 4500 |
| 1.2 | Уборка аварийных деревьев | шт. | 22 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 1.3 | Обслуживание уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Покупка светильников | шт. | 0 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| 1.5 | Уборка снега с административных зданий | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.6 | Ремонт тротуаров | п.м. | 1956 | 1585 | 1250 | 1300 | 1350 |
| 1.7 | Ремонт памятников | шт. | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.8 | ППМИ | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.4 Описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной Программы

По результатам 2028 года должны быть достигнуты следующие показатели программы:

обкашивание сорной растительности - 4500 кв.м.;

уборка аварийных деревьев – 10 шт.;

обслуживание уличного освещения -100%;

покупка светильников -10 шт.;

уборка снега с административных зданий – 9 шт;

ремонт тротуаров – 1350 п.м.;

ремонт памятников ежегодно – 10 шт;

ППМИ ежегодно – 1 ед.

2.5 Срок и этапы реализации муниципальной Программы

Реализация программных мероприятий рассчитана на 2024-2028 годы.

Реализация муниципальной Программы не предусматривает разделение на этапы.

## 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной Программы

Программные мероприятия муниципальной Программы направлены на благоустройство территории, создания благоприятных условий для проживания на территории Богородского муниципального округа. Для достижения данных целей необходимо проводить следующие работы:

скашивание травы возле административных зданий и придомовых территориях, находящихся на территории Богородского муниципального округа независимо от форм собственности;

борьба с борщевиком;

уборка территорий кладбищ;

снос аварийных деревьев;

обслуживание уличного освещения;

покупка светильников;

уборка снега с административных зданий;

ремонт тротуаров и т.п.;

ремонт памятников и обелисков войнам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

ППМИ.

## 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации муниципальной Программы.

В дальнейшем разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будет осуществляться согласно:

изменений федерального законодательства;

изменений регионального законодательства;

изменений законодательства местного самоуправления;

принятыми управленческими решениями.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной Программы

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта в разрезе муниципальных программ | Исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия нормативного акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Богородского муниципального округа | О внесении изменений в муниципальную Программу | Сектор по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа | ежегодно |

## 5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

## Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

|  | Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнитель, соисполнители и муниципальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории населенных пунктов Богородского муниципального округа Кировской области на 2024 – 2028 годы» | всего | 4843,783 | ## 6569,75 | ## 2352,2 | ## 779,0 | ## 579,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, ## МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1277,351 | 1 294,34 | 276,2 | 276,2 | 276,2 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 3367,232 | ## 5275,41 | ## 2076,0 | ## 502,8 | ## 302,8 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 199,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Приобретение мотокос (6шт), урна уличная | всего | ## 49,9 | ## 61,8 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 49,9 | ## 61,8 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Приобретение ГСМ, лески (бензин – 80,00 тыс.руб.; масло – 14,50 тыс.руб.; леска, диски -15,50 тыс.руб).. | всего | 145,6 | 110,0 | 120,0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 145,6 | 110,0 | 120,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Уборка аварийных деревьев | всего | 185,00 | 375,0 | 0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 185,00 | 375,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятие по уборке ветхих деревьев в д. Таранки | всего | 34,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 34,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятие по уборке ветхих деревьев в с. Караул | всего | 26,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 26,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Оплата уличного освещения | всего | 200,00 | 328,5 | 200,0 | 342,6 | 142,6 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 200,00 | 328,5 | 200,0 | 342,6 | 142,6 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Электроэнергия (уличное освещение) | всего | 30,0 | 177,1 | 175,0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 30,0 | 177,1 | 175,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Обслуживание уличного освещения п. Богородское | всего | 25,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 25,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Обслуживание уличного освещения с. Ошлань | всего | 0 | 30,00 | 30,0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 30,00 | 30,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Обслуживание уличного освещения с. Караул | всего | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Обслуживание уличного освещения с. Ухтым | всего | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Обслуживание уличного освещения с. Верховойское | всего | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Покупка светильников, аренда опор | всего | 0 | 283,6 | 0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 283,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Устройство уличного освещения в с. Ухтым, ул. Оленевская | всего | 0 | 93,21 | 0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 93,21 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Восстановление сетей уличного освещения в п. Богородское (ул. Заводская, ул. 60 лет СССР, ул. Парковая) | всего | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Восстановление сетей уличного освещения в п. Богородское (ул. Гагарина, ул. Солнечная, ул. Пелевская) | всего | 0 | 500,0 | 250,0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 500,0 | 250,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на ремонт и содержание уличного освещения в пгт Богородское | всего | 643,022 | 673,6 | 300,3 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 347,7 | 6,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 295,322 | 667,6 | 300,3 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на ремонт и содержание уличного освещения в с. Ошлань | всего | 22,0 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 22,0 | 22,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на ремонт и содержание уличного освещения в с. Ухтым | всего | 49,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 49,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | всего | 218,44 | 166,04 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 215,44 | 164,34 | 276,2 | 276,2 | 276,2 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 2,2 | 1,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на выкашивание травы в с. Хороши | всего | 20,7 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 8,7 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на выкашивание травы в с. Лобань | всего | 11,8 | 11,8 | 0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 11,8 | 11,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на выкашивание травы в с. Ошлань | всего | 30,0 | 27,6 | 20,0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 10,0 | 27,6 | 20,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на выкашивание травы в д. Таранки | всего | 17,1 | 17,7 | 0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 7,1 | 17,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на выкашивание травы в с. Ухтым | всего | 25,4 | 25,7 | 25.7 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 15,4 | 25,7 | 25,7 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на выкашивание травы в с. Караул | всего | 16,1 | 17,7 | 16,5 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 4,1 | 17,7 | 16,5 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на выкашивание травы в с. Спасское | всего | 17,0 | 18,3 | 17,0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 2,8 | 18,3 | 17,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на выкашивание травы в д. Туманы | всего | 21,8 | 12,2 | 29,9 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 21,8 | 12,2 | 29,9 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на выкашивание травы в с. Верховойское | всего | 12,2 | 7,9 | 7,9 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 2,2 | 7,9 | 7,9 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на выкашивание травы в с. Рождественское | всего | 13,7 | 13,7 | 0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 13,7 | 13,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Обработка кладбищ от клещей | всего | 120,0 | 150,0 | 200,0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 120,0 | 150,0 | 200,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Строительные материалы (ремонт тротуаров) п. Богородское | всего | 1095,5 | 747,8 | 100,0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 1095,5 | 747,8 | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Уборка снега с крыш административных зданий | всего | ## 32,1 | ## 43,5 | ## 50,0 | 0 | ## 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 32,1 | ## 43,5 | ## 50,0 | ## 0 | ## 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Расчистка общественных мест от снега | всего | 0 | 200,0 | 53,5 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 200,0 | 53,5 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Прочие расходные материалы, хозтовары | всего | 30,0 | 7,3 | 20,0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 30,0 | 7,3 | 20,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Организация временного трудоустройства граждан | всего | 273,34 | 64,9 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 273,34 | 64,9 | 157,4 | 157,4 | 157,4 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Монтаж анкерного зажима с креплением на габаритной высоте при подключении воздушного ввода (без материалов) | всего | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Ремонт тротуаров у здания ФАП с. Ошлань | всего | 191,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 191,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | ремонт памятника войнам- освободителям, с.Ошлань | всего | ## 1009,951 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, ЦБС |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 626,011 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 184,75 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 199,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | « |
|  |  | в том числе физ. лица | 103,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | юр. лица, ИП | 96,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Отдельное мероприятие | Строй контроль | всего | 21,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, ЦБС |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 21,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Отдельное мероприятие | Ремонт памятников | всего | 0 | 114,1 | 0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, МКП «ЖКХ» Богородского района |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 114,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Отдельное мероприятие | Кап.ремонт памятника воинам-освободителям в с. Караул Богорородского мун. округа Кировской обл. | всего | 0 | 1300,27 | 0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 650,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 650,27 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Отдельное мероприятие | Кап.ремонт памятника воинам-освободителям в с. Рождественское Богорородского мун. округа Кировской обл. | всего | 0 | 948,47 | 0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 474,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 474,47 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Отдельное мероприятие | Исполнение судебных актов по искам | всего | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

## 6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы

Эффективность реализации муниципальной Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей эффективности реализации муниципальной Программы, представленных в таблице Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной Программы, исходя из соответствия фактических значений показателей их плановым значениям.

Методика оценки эффективности муниципальной Программы представляет собой алгоритм оценки по итогам реализации муниципальной Программы как результативности муниципальной Программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной Программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

степень достижения запланированных результатов муниципальной Программы (оценка результативности);

степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий муниципальной Программы;

оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

Расчет степени достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной Программы проводится по формуле:

- степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной Программы, процентов;

- фактическое значение показателя эффективности реализации муниципальной Программы (в соответствующей единице измерения);

- установленное муниципальной Программой значение показателя эффективности реализации муниципальной Программы (в соответствующей единице измерения).

В случае если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Степень достижения запланированных результатов муниципальной Программы осуществляется путем расчета результативности реализации муниципальной Программы в целом по формуле:

Р - результативность реализации муниципальной Программы, процентов;

- степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной Программы, процентов;

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной Программы.

Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий муниципальной Программы производится по следующей формуле:

УФ - уровень финансирования муниципальной Программы, процентов;

- фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный на реализацию мероприятий муниципальной Программы в отчетном периоде, тыс. рублей;

- плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной Программы на отчетный период, установленный муниципальной Программой, тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится по формуле:

Э - эффективность реализации муниципальной Программы, процентов;

Р - результативность реализации муниципальной Программы, процентов;

УФ - уровень финансирования муниципальной Программы, процентов.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной Программы устанавливаются следующие критерии:

значение показателя Э от 80% и выше – муниципальная Программа эффективна;

значение показателя Э от 60% до 80% включительно - муниципальная Программа требует корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности;

значение показателя Э менее 60% - муниципальная Программа считается неэффективной и требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности реализации муниципальной Программы.

Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется ответственным исполнителем, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Богородского муниципального округа Кировской области.

__________