АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ          БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

# КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# (АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2025                                                                                                        №  59

пгт Богородское

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в   Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы»

В соответствии с постановлением администрации Богородского муниципального округа от 23.01.2024 № 14 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Богородского муниципального округа Кировской области», решениями Думы Богородского муниципального округа Кировской области от 20.12.2024 № 4/26 «О бюджете Богородского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», и от 20.12.2024 № 4/27 «О внесении изменений в решение Думы Богородского муниципального округа от 20.12.2023 № 66/436 «о бюджете Богородского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»  администрация Богородского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение «Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы»», утвержденное постановлением администрации Богородского муниципального округа от 16.07.2020 года № 268, с изменениями внесенными постановлениями администрации Богородского муниципального округа от 17.01.2023 № 32, от 29.12.2023 № 523, изложив в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Богородского муниципального округа:

от 17.01.2023 № 32 «О внесении изменений в постановление администрации Богородского муниципального округа от 30.04.2020 № 149»;

от 29.12.2023 № 523 «О внесении изменений в муниципальную   программу «Повышение  безопасности дорожного движения в Богородском муниципальном округе Кировской области  на 2023-2027 годы».

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела земельно-имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления  Богородского муниципального округа Кировской области и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.munbog.gosuslugi.ru..

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава Богородского

муниципального округа                  А.С. Соболева

____________________________________________________________________

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации

Богородского муниципального

округа от 16.07.2020 № 268

(в редакции постановления

администрации Богородского

муниципального округа

от 19.02.2025 № 59

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения

в Богородском муниципальном округе Кировской области

на 2023 - 2027 годы»

пгт Богородское

2025

Паспорт муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения

в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023 - 2027 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее Программа) | Администрация Богородского муниципального округа Кировской области |
| --- | --- |
| Исполнитель программы | Отдел земельно-имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной Программы | Управление по социальным вопросам администрации Богородского муниципального округа Пункт полиции «Богородский» МО МВД России «Куменский» (по согласованию) |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Программно- целевые инструменты муниципальной Программы | отсутствуют |
| Цель муниципальной Программы | создание необходимых условий для безопасного поведения на дорогах и улицах в Богородском муниципальном округе Кировской области |
| Задачи муниципальной Программы | - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - развитие системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; - повышение уровня безопасности транспортных средств; - повышение эффективности функционирования органов государственного управления и надзора, органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы | - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; - снижение количества погибших и травмированных людей при ДТП; - недопущение детского дорожно-транспортного травматизма |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | 2023-2027 годы, без подразделения на этапы. |
| Объемы ассигнований муниципальной Программы | Общий объем финансирования составит 18,3 тыс. руб., в том числе – бюджет муниципального округа 18,3 тыс. руб. 2023 г. – 9,5 тыс. руб., в т. ч.: - бюджет муниципального округа – 9,5 тыс. руб. 2024 г. – 5,8 тыс. руб., в т. ч.: - бюджет муниципального округа – 5,8 тыс. руб. 2025 г. – 1,0 тыс. руб., в т. ч.: - бюджет муниципального округа – 1,0 тыс. руб. 2026 г. – 1,0 тыс. руб., в т. ч.: - бюджет муниципального округа – 1,0 тыс. руб. 2027 г. – 1,0 тыс. руб., в т. ч.: - бюджет муниципального округа – 1,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы | В результате реализации программы ожидается: - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими до 1; - снижение количества погибших и травмированных людей при ДТП до 1 человека; - недопущение детского дорожно-транспортного травматизма – 100%. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Ежегодно на дорогах, проходящих на территории муниципального округа, совершаются дорожно-транспортные происшествия (ДТП), в которых имеются пострадавшие и погибшие люди.

Основными причинами ДТП являются неверная оценка водителями дорожной обстановки, погодных условий, несоблюдение очередности проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения.

На высокий уровень аварийности на автодорогах и улицах населенных пунктов в значительной степени влияет низкий уровень транспортной дисциплины участников дорожного движения.

В настоящее время не уменьшается количество водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, нарушающих скоростной режим, правила проезда перекрестков, правила обгона, нередко выезжающих на полосу встречного движения.

По результатам реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Богородском районе на 2023-2027 годы» проведены следующие мероприятия, направленные на повышение сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения:

квест-игра «Как ты знаешь ПДД»;

организация и проведение районных соревнований «Безопасное колесо», участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо»;

проведение районного конкурса «Зеленый огонек»;

выступление агитбригад юных пешеходов «Формула безопасности»;

игра-соревнование «Дорожный марафон».

Уменьшить уровень аварийности, человеческие и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса законодательных, экономических, организационных, технических и воспитательных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Программа будет направлена на профилактику и предупреждение ДТП на территории муниципального округа, повышение сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

2.  Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной Программы, сроков и этапов реализации муниципальной Программы

2.1. Программа осуществляется в соответствии с федеральными, областными законами, решениями Думы Богородского муниципального округа Кировской области, постановлениями и распоряжениями администрации Богородского муниципального округа, стратегией социально-экономического развития муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области на 2021-2035 годы, утвержденной решением Думы Богородского муниципального округа   от 15.09.2021 № 37/276. и            направлена на профилактику и предупреждение ДТП на территории района.

2.2. Основной целью муниципальной Программы является создание необходимых          условий для безопасного поведения на дорогах и улицах в Богородском              муниципальном округе Кировской области.

2.3.  Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие   задачи:

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

развитие системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

повышение уровня безопасности транспортных средств;

повышение эффективности функционирования органов государственного управления и надзора, органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

2.4.  Целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы:

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

снижение количества погибших и травмированных людей при ДТП;

недопущение детского дорожно-транспортного травматизма – 100%.

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации Программы

| № п/п | Наименование Программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество ДТП с пострадавшими | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Количество погибших и травмированных людей при ДТП | чел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.1. | Из них погибло | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Недопущение детского дорожно-транспортного травматизма | процент. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Показатели по количеству ДТП и количеству пострадавших берутся на основании данных, предоставленных пунктом полиции «Богородский» МО МВД России «Куменский».

2.5. Описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной Программы

По результатам 2027 года должны быть достигнуты следующие показатели:

снижение количества погибших и травмированных людей при ДТП до 0 человека;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 1;

недопущение детского дорожно-транспортного травматизм – 100%.

2.6. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Срок реализации Программы рассчитан на 5 лет (период с 2023 по 2027 годы). Разделение Программы на этапы не предусматривается.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной Программы

Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023 - 2027 годы» направлена на профилактику и предупреждение  ДТП на территории округа.

Для того чтобы движение на дорогах в любое время было безопасным, принимаются различные меры, нацеленные на создание полной безопасности дорожного движения и позволяющие автолюбителям в дороге чувствовать себя уверенно. Такими средствами становятся различные дорожные знаки, барьеры и разметка.

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1. | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение инструктивных совещаний, семинаров сотрудниками пункта полиции «Богородский» по соблюдению правил дорожного движения с педагогами, родителями, учащимися общеобразовательных бюджетных учреждений | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по социальным вопросам администрации Богородского муниципального округа; Пункт полиции «Богородский» МО МВД России «Куменский» (далее ПП «Богородский») (по согласованию) |
| 1.2. | Создание базы методических разработок: уроков по изучению правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по социальным вопросам администрации Богородского муниципального округа; Пункт полиции «Богородский» МО МВД России «Куменский» (далее ПП «Богородский») (по согласованию) |
| 2. | Мероприятия, направленные на повышение сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Неделя безопасности дорожного движения | бюджет муниципального округа | 9,8 | 1,0 | 5,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Детский сад «Солнышко» |
| 2.2. | Квест-игра «Как ты знаешь правила дорож-ного движения» | бюджет муниципального округа | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКОУ ДОД центр детского творчества |
| 2.3. | Районный конкурс «Зеленый огонек» | бюджет муниципального округа | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКОУ ДОД центр детского творчества |
| 2.4. | «Формула безопасности» ( выступления агит.бригад юных пешеходов) | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКОУ ДОД центр детского творчества |
| 2.5. | Организация и проведение районных соревнований «Безопасное колесо», участие в областных соревнованиях | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | МКОУ ДОД центр детского творчества, ПП «Богородский» (по согласованию) |
| 2.6. | Игра-соревнование «Дорожный марафон» в рамках Недели дорожной безопасности | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКОУ ДОД центр детского творчества, ПП «Богородский» (по согласованию) |
| 2.7. | Проведение районного мероприятия в рамках акции «Засветись» | бюджет муниципального округа | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКОУ ДОД центр детского творчества |
| 2.8. | Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКОУ ДОД центр детского творчества |
| 2.9. | «Творчество юных – за безопасность дорожного движения» | бюджет муниципального округа | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКОУ ДОД центр детского творчества |
| 2.10. | «Уважайте правила дорожного движения» | бюджет муниципального округа | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКОУ ДОД центр детского творчества |
| 2.11. | Конкурсная программа «Чтобы не было беды» | бюджет муниципального округа | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКОУ ДОД центр детского творчества |
|  | ИТОГО |  | 18,3 | 9,5 | 5,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации Программы

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия нормативного акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Богородского муниципального округа | О внесении изменений в Программу | Отдел земельно - имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа | ежегодно |

5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Общий объем финансирования Программы составит 18,3 тыс. рублей, в том числе:

бюджет муниципального округа – 18,3 тыс. руб.;

Расходы на реализацию муниципальной Программы за счет средств

бюджета муниципального округа

| Статус | Наименование муниципальной Программы | Ответственный исполнитель, исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципаль- ная программа | «Повышение безопасности дорожного движения в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023 - 2027 годы» | всего | 9,5 | 5,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Отдел земельно - имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | «Неделя безопасности дорожного движения» | Управление по социальным вопросам администрации Богородского муниципального округа | 0,0 | 5,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Мероприятие | «Повышение сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» | МКОУ ДОД центр детского творчества | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной Программы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Мероприятия, направленные на повышение сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения: ВСЕГО, в том числе: | 19,3 | 9,5 | 5,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципального округа | 19,3 | 9,5 | 5,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.1. | Неделя безопасности дорожного движения: ВСЕГО, в том числе: | 9,8 | 1,0 | 5,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципального округа | 9,8 | 1,0 | 5,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2. | Квест-игра «Как ты знаешь правила дорожного движения»: ВСЕГО, в том числе: | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципального округа | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Районный конкурс «Зеленый огонек» | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципального округа | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Выступление агитбригад юных пешеходов «Формула безопасности» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Организация и проведение районных соревнований «Безопасное колесо», участие в областных соревнованиях: ВСЕГО, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Игра –соревнование «Дорожный марофон» в рамках Недели дорожной безопасности: ВСЕГО, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» ВСЕГО, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Творчество юных-за безопасность дорожного движения: ВСЕГО, в том числе: | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципального округа | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | «Уважай правила дорожного движения»: ВСЕГО, в том числе: | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципального округа | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Конкурсная программа «Чтобы не было беды» | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципального округа | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Проведение районного мероприятия в рамках акции «ЗАСВЕТИСЬ»: ВСЕГО, в том числе: | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципального округа | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6.  Методика оценки эффективности  реализации муниципальной Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации Программы, с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

| Пэф = | n SUM Пi i=1 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | n |  |

Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации Программы, (%);

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации  Программы, (%);

n – количество показателей эффективности реализации Программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы  рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации Программы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации  Программы (соответствующих единиц измерения);

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации  Программы (соответствующих единиц измерения).

В случае если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф = Фф/Фпл х 100%, где:

Уф – уровень финансирования Программы в целом, (%);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию меро-приятий  Программы, (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий Программы на соответствующий отчетный период, установленный Программой, (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации Программы производится по                формуле:

Пэф + Уф

Эпр = -----------------------, где:

2

Эпр – оценка эффективности реализации Программы, (%);

Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации            Программы, (%);

Уф – уровень финансирования  Программы в целом, (%);

Для  оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации Программы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 60% до 80%, то эффективность реализации Программы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 60%, то эффективность реализации Программы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации Программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации Программы, достигнуты.

Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных Программ Богородского муниципального округа Кировской области.

_______________